- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

122/2

# Technické služby Strakonice s.r.o.

Správa bytového hospodářství

Návrh usnesení RM

Rozpočet a plán oprav a údržby bytového fondu pro rok 2014

## K projednání v Radě města dne 30.října 2013

Rada města:

I. Souhlasí

s rozpočtem bytového fondu města Strakonice pro rok 2014 a to ve výši:

příjmy:  19.000.000,- Kč

výdaje:  11.100.000,- Kč

II. Souhlasí

s plánem oprav a údržby bytového fondu pro rok 2014 ve výši 3.027.000,- Kč

Stanovisko Technických služeb Strakonice s.r.o. – správa BH:

Správa bytového hospodářství doporučuje Radě města souhlasit s navrhovaným usnesením.

Vypracovala a předkládá:

Bc. Stanislava Tůmová, Technické služby Strakonice, s.r.o. – správa BH

### Důvodová zpráva

Technické služby Strakonice s.r.o středisko bytového hospodářství spravuje bytový fond Města Strakonice.

V roce 2014 budou předpokládané příjmy ve výši 19.000.000,- Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny příjmy z nájmů za byty v majetku Města Strakonice.

Předpokládané náklady na údržbu těchto bytů jsou vyčísleny ve výši 11.100.000,- Kč. Tyto náklady jsou tvořeny jednotlivými položkami podle přiloženého seznamu.

Jednou z výdajových  položek  jsou jmenovité akce na rok 2014 a to ve výši 3.027.000,- Kč včetně DPH. Tyto akce jsou postupně rozepsány v další příloze. Po odsouhlasení těchto akcí budou vypsána výběrová řízení na jednotlivé akce a obálkovou metodou budou vybráni dodavatelé.

Předpokládaný hospodářský výsledek bytového fondu je stanoven ve výši 7.900.000,- Kč. Tato částka bude odvedena  následující rok (tedy r. 2015) na účet Města Strakonice.

| Rozpočet na rok 2014 |  |
| --- | --- |
| Příjmy: | v tis. Kč |
| Základní nájemné | 19 000 |
| Příjmy celkem | 19 000 |
| Výdaje: |  |
| Jmenovité akce na rok 2014: | 3 027 |
| Provozní údržba: |  |
| revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů vč. doplnění, požární klapky | 82 |
| revize el. instalací a hromosvodů vč. oprav | 9 |
| revize komínů | 18 |
| revize plynové instalace | 10 |
| metrologické ověření byt. vodoměrů, kalorimetrů | 10 |
| zajištění úklidu chodníků včetně dvorních ploch (posypy, úklid sněhu...) | 1 |
| údržba zelených ploch přilehlých k nemovitostem vč. stromů a keřů | 30 |
| deratizace v obytných domech | 25 |
| Neplánovaná běžná údržba do celkového objemu: | 2 087 |
| běžná údržba v bytech a domech vč. individuální výměny zařizovacích |  |
| předmětů, opravy podlahových krytin, zámečnické, elektro, vodoinst., |  |
| topenářské opravy, opravy střešních krytin, zednické práce, sklenářské, |  |
| truhlářské |  |
| výměna elektrospotřebičů na základě revize | 405 |
| Ostatní provozní náklady: | 880 |
| odečty měřidel, poplatky, nákl. peněž. styku, za ne- |  |
| obsazené NJ, soudní poplatky |  |
| FO za neprodané byty | 3 300 |
| FO - jednorázové příspěvky | 80 |
| Náklady na správu objektů: | 1 136 |
| Výdaje celkem | 11 100 |

- Návrh plánu jmenovitých akcí

- na rok 2014

| č. | čp. | popis | v tis.Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47/I. Velké náměstí | rekonstrukce fasády a vchodu | 850 |
| 2 | 205/II. Stavbařů | přestavba NP na 2 byt. jednotky | 1 000 |
| 3 | 635-6/I.,805/I.,1281/I.,304/I. | výměna vodoměrů SV a TUV 160 ks | 104 |
| 4 | 47/I.,49/I.,57-58/I.,204-206/II. | instalace indikátorů na topení 639 ks | 353 |
| 5 | 364/I. Havlíčkova | rekonstrukce podlahy | 100 |
| 6 | 805/I., 1283/I.,1392/I. | zhotovení PENB | 30 |
| 7 | 58/I. U sv. Markéty | rekonstrukce koupelny, WC a kuchyně | 160 |
| 8 | 400/II., 333/II. | výměna pův. oken za plastová okna | 80 |
| 9 | 204-206/II. | projektová dokumentace | 250 |
| 10 | 57-58/I. | úprava společného dvora | 100 |

| celkem | 3 027 |
| --- | --- |

- Rekonstrukce fasády a vchodu čp. 47/I. Velké náměstí

V této akci se jedná o rekonstrukci fasády domu čp. 47/I. Velké náměstí do původní podoby včetně výměny oken a vchodových vrat s přispěním dotace IPRM.

předpokládaná cena za rekonstrukci fasády: 				850.000,- Kč

- Rekonstrukce dvou nebyt. prostor na dvě bytové jednotky v čp. 205/II. Stavbařů

V domě čp. 205/I. Stavbařů se nachází dvě nevyužité nebytové jednotky, bývalá ordinace. Na základě projektové dokumentace se tyto nebytové prostory přestaví na dvě bytové jednotky. Jedná se o vybudování sociálního zařízení, propojení místností, oprava podlah a výměna oken.

předpokládaná cena dle rozpočtu projektové dokumentace: 		1.000.000,- Kč

- Výměna 160 ks vodoměrů na SV a TUV

V roce 2014 končí platnost ověření 160 ks vodoměrů. Při této akci dojde k výměně za vodoměry nové s platností 5-ti let a to v objektech:

čp. 635		ul. Nerudova

čp. 636 	ul. Nerudova

čp. 805 	ul. Zvolenská

čp. 1281 	ul. Jezerní

čp. 304 	ul. Na Křemelce

předpokládaná cena výměny vodoměrů: 					104.000,- Kč

- Instalace 639 ks indikátorů topení

Od  roku 2015 bude povinné měření tepelné energie v jednotlivých bytových jednotkách a to buď formou kalorimetrů nebo indikátorů na každém otopném tělese. Vzhledem k rozvodům topení v domech v majetku města Strakonice je možná instalace pouze jednotlivých indikátorů s dálkovým odečtem a to 639 ks. Touto akcí dojde kromě jiného i k přesnějšímu rozpočítání spotřeby tepla jednotlivých nájemců než dosud pomocí matematického vzorce.

Jedná se o objekty:	čp. 47 		ul. Velké náměstí

čp. 49 		ul. Velké náměstí

čp. 57-8 	ul. U Markéty

čp. 204-6 	ul. Stavbařů

čp.1283	ul. Rybniční

čp.1391	ul. Leknínová

předpokládaná cena instalace indikátorů: 					353.000,-Kč

- Rekonstrukce podlahy 1 bytové jednotky v čp. 364/I. ul. Havlíčkova

V domě čp. 364 ul. Havlíčkova se nachází bytová jednotka č. 3 v přízemí, která je soustavně vlhká. V současné době je tato bytová jednotka obsazena panem Brabcem, kterému se touto vlhkostí ničí nábytek a vzniká v místnosti plísně. Pan Brabec čeká na uvolnění jiné bytové jednotky (soudní vystěhování p.Wolfové) v témže domě v 1. patře. Na základě posudku pana Ing. Treybala je vlhkost způsobena nedostatečnou izolací betonové podlahy a nedostatečným lokálním vytápěním. Po uvolnění výše uvedené bytové jednotky dojde v rámci této akce k vykopání podlahy, k nové izolaci podlahy, k zhotovení betonu a položení PVC.

předpokládaná cena za rekonstrukci podlahy:				100.000,- Kč

- Zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy

Od 01.01.2015 má povinnost dle z. 318/2013 Sb. vlastník nechat vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy se vztažnou plochou větší než 1.500 m². V případě vlastníka města Strakonice je jedná o tyto zbývající domy:

čp. 805 	ul. Zvolenská

čp.1283	ul. Rybniční

čp.1392	ul. Leknínova

předpokládaná cena za zhotovení PENB: 				 	30.000,- Kč

- Rekonstrukce volné bytové jednotky v čp. 58 ul. U sv. Markéty

V domě čp. 58 ul. U sv. Markéty se nachází volná bytová jednotka ve 3. patře, ve které se nachází ve špatném stavu kuchyně, rozvody vody a sociální zařízení. V této akci dojde k celkové rekonstrukci této bytové jednotky.

předpokládaná cena rekonstrukce bytu: 					160.000,- Kč

- Výměna 11 ks oken v dvou bytových jednotkách

Při realizaci této akce dojde k výměně původních dřevěných oken (11ks) za nová plastová. Stará dřevěná okna již netěsní, jsou shnilá a neopravitelná. Při prudším dešti jimi zatéká do bytu. Jedná se o tyto bytové jednotky:

čp. 400		č.b.4		ul. Nádražní

čp. 333	 	č.b.4		ul. Dukelská

předpokládaná cena výměny oken: 						80.000,- Kč

- Zpracování projekt. dokumentace na vým. oken a zateplení v čp. 204-6, ul. Stavbařů

V domech čp. 204, 205, 206, ul. Stavbařů jsou v bytových jednotkách stávající dřevěná okna se skleněnými meziokenními vložkami. Stará okna již netěsní a některá jsou neopravitelná. Podle usnesení RM 313/2011 se do těchto domů umisťují přednostně senioři. Zpracovaný projekt by řešil výměnu oken, vyzdění MIV, případné zateplení a opravu fasády.

.

předpokládaná za vypracování projektové dokumentace do: 		250.000,- Kč

10)  Úprava společného dvora u domů čp. 57 a 58 ul. U sv. Markéty

U výše uvedených domů se nachází společný dvůr, kde jsou v havarijním stavu kolny, které dříve sloužily k uložení paliva. Při této akci by došlo k vybourání kolen a celkové úpravě dvora.

předpokládaná cena úpravy společného dvora: 			           100.000,-Kč