- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

146/13

# Městský úřad Strakonice

odbor rozvoje

Návrh usnesení RM

Projekt „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“

– schválení realizace a zajištění finančního krytí projektu z rozpočtu města Strakonice

K projednání v radě města dne 28. května 2014

Rada města:

## I. Doporučuje ZM

schválit realizaci projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ a předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) do Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství (celkové výdaje projektu – 15.863.000,-  Kč, z toho celkové způsobilé výdaje projektu 11.090.000,- Kč)

II. Doporučuje ZM

schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu kofinancování projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1.663.500,- Kč, a dále vyčlenění finančních prostředků ve výši minimálně 4.773.000,- Kč na financování nezpůsobilých výdajů projektu

III. Doporučuje ZM

schválit v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu předfinancování projektu „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“ z rozpočtu města Strakonice ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9.426.500,- Kč

Stanovisko odboru rozvoje: doporučujeme schválit realizaci projektu a předložení žádosti o podporu do IOP. Současně doporučujeme schválit předložený systém finančního krytí projektu.

Vypracoval:	Ing. Eva Krausová

odbor rozvoje

Předkládá:	Ing. arch. Marta Slámová

vedoucí odboru rozvoje

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 6. srpna 2008 časově uzavřenou výzvu k podávání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) s termínem pro podání žádosti do 31. 12. 2008. Ministerstvem schválený IPRM je podmínkou pro podávání žádostí a čerpání dotací z IOP, prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblasti podpory 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Město Strakonice podalo dne 22.12.2008 žádost o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“). Dne 27.3.2009 došlo ke schválení Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) – dále jen IPRM. Přidělená dotace na IPRM Strakonice činí maximálně 4.776.436 EUR.

Schválený IPRM Strakonice zahrnuje následující aktivity spolufinancované z IOP v rámci oblasti intervence 5.2.:

- a) revitalizace veřejných prostranství

- b) regenerace bytových domů

- V rámci aktivity IOP 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství je možno financovat projekty zaměřené na následující činnosti:

- úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch;

- parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře;

- výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn;

- výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení;

- budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití.

- Podpora bude poskytována pouze na volnočasová zařízení, která budou sloužit veřejnosti.

Maximální výše dotace z IOP:	85% z celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální požadovaná spoluúčast žadatele: 	15% z celkových způsobilých výdajů projektu

Realizace vybraných projektů musí být dle podmínek programu dokončena do 30.6.2015 (resp. 31.12.2015 – dle Dodatku k Dohodě o realizaci IPRM, který je v tuto chvíli v procesu schvalování)

Ze schváleného indikativního seznamu projektů IPRM Strakonice byl pro realizaci aktuálně vybrán projekt s názvem „Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice“. Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života obyvatel v ulici Mlýnská ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství uvnitř vymezené lokality (ulice Mlýnská, Hradební a část ul. Ellerova). V rámci projektu budou v dané lokalitě rekonstruovány veškeré komunikace, zpevněné plochy a chodníky vč. odvodnění, dále bude realizováno nové veřejné osvětlení, resp. rekonstruováno stávající veřejné osvětlení, provedeny vegetační úpravy území a nová zeleň, doplněn nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, infotabule atd.). Vzhledem k rekonstrukci komunikací je účelné současně provést rovněž rekonstrukce podzemních rozvodů, tj. konkrétně kanalizačního potrubí a vodovodních přípojek v dané lokalitě (tyto práce však budou z hlediska projektu neuznatelné, tudíž bez nároku na dotace).

Podkladem pro zpracování této projektové dokumentace je studie parteru bytových domů v západní části ulice Mlýnská, která byla zpracována Ing. arch. Danou Zákosteleckou na základě požadavků a veřejného projednání s obyvateli předmětných bytových domů (1. pol. roku 2013).

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

Celkové výdaje projektu: 		15.863.000,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:	11.090.000,- Kč (lze hradit z dotace)

Nezpůsobilé výdaje projektu:  		  4.773.000,- Kč (nelze hradit z dotace)

Požadovaná dotace celkem: 		  9.426.500,- Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)

Vlastní podíl žadatele: 		               1.663.500,- Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)

V případě získání dotace bude nutné v rozpočtu města Strakonice na rok 2014 vyčlenit částku 6.436.500,- Kč, tj. vlastní podíl žadatele + nezpůsobilé výdaje projektu (skutečná výše nákladů bude však známa až po provedení výběrového řízení na dodavatele díla).

Současně je ovšem nutné počítat s faktem, že i nadále platí pro projekty financované z evropských fondů „systém předfinancování“, tzn. nejprve je nutné celkové výdaje projektu uhradit z vlastních zdrojů a až následně po ukončení realizace projektu a jeho závěrečném vyhodnocení bude příslušná výše dotace městu proplacena.

Předpokládané termíny realizace projektu:

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace: 	28.07.2014

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace:	31.12.2014

V rámci procesu přípravy žádosti o dotaci je nutné jako jednu z povinných příloh doložit doklad o finančním krytí projektu. V případě projektů obcí je vyžadováno doložení usnesení zastupitelstva obce, které obsahuje souhlas s realizací projektu vč. schválení zajištění financování projektu v rámci rozpočtu obce.

Přílohy:

1. Koordinační situace stavby

2. Detailní popis projektového záměru

Příloha č. 2:

DETAILNÍ POPIS PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR JE ROZDĚLEN NA NÁSLEDUJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY:

1) Stavební objekt SO 101 – Rekonstrukce komunikace, zpevněných ploch, chodníků

Tento stavební objekt řeší stavební úpravy veřejných ploch v ulici Mlýnská, Hradební a Ellerova. Komunikace zahrnují 3 úseky:

A) V ulici Mlýnská se jedná o dvoupruhovou místní obslužnou komunikaci funkční třídy C s jednostranným parkovacím pruhem, s doprovodnými chodníky, sjezdem na pozemek č. 46/4 a navazujícími zelenými plochami. Šířka jízdního pruhu bude 3,00 m, návrhová rychlost 30 km/hod, šířka parkovacího pruhu bude 5,00 m včetně odvodňovacího pásu. Tato komunikace je ukončena obratištěm před bytovým domem čp. 1063. Pod domem prodejny Elstav je prodloužena jednopruhovou obslužnou komunikací a napojuje garáže, parkoviště (za domem Elstav) a pozemky za bytovým domem čp. 1063. Parkoviště za domem Elstav vzniká v zemním zářezu a stěny budou zajištěny typovou betonovou zdí z masivních palisád. Chodník po jižní straně bude většinou ponechán stávající, nesmyslné uhnutí do komunikace bude napraveno narovnáním, dále bude provedena úprava napojení na chodník v ulici Ellerova a u každého parkoviště pro invalidy bude na chodníku proveden bezbariérový přístup. Chodník po severní straně komunikace bude rozšířen až ke komunikaci. Podél komunikace budou vyhotoveny v dlažbě lemované osazovací otvory, do kterých budou vysázeny okrasné stromy. Rekonstruovány budou i přístupy k jednotlivým bytovým domům po této části komunikace včetně delšího kolmého chodníku k bytovým domům čp. 1083 a 1084. U domu čp. 1084 bude opraveno vyrovnávací venkovní schodiště.

B) V ulici Hradební se jedná o dvoupruhovou místní obslužnou komunikaci funkční třídy C s jednostranným parkovacím pruhem. Tato komunikace končí zákazem vjezdu hned za parkovištěm, které je rozšířeno směrem dolů o 3 parkovací místa a propojení s ulicí Lidická je pouze pro pěší. Povrch této komunikace bude z kamenných (pojezdové a pěší plochy) a betonových dlaždic (parkovací plochy).

C) V ulici Ellerova bude rozšířen a posunut páteřní chodník od čtyřproudé komunikace v úseku od světelné křižovatky až pod ulici Mlýnská včetně přechodu pro chodce. Přechod pro chodce bude přesunut cca o 5 m za okraj hlavní silnice a tím bude umožněno zastavení alespoň jednoho automobilu před přechodem v případě odbočování do ulice Mlýnská. Na toto posunutí pak reaguje i propojení chodníkové, které mírně uhýbá v dolní části a pokračuje přímo v horní části, až k chodníku v ulici Lidická. Odsazením chodníku od hlavní komunikace pak vznikne i širší zelený pruh, do kterého budou vsazeny nové stromy jako náhrada za stávající nevhodné stromy. Přibližně uprostřed horní části chodníku, v místě parovodní kompenzace, bude umístěno odpočívadlo s infotabulemi a lavičkami. Chodník bude kryt betonovými obdélníkovými dlaždicemi a lemován parkovými betonovými obrubníky. Obrubníky budou vytvářet vodící linie a na určených místech bude chodník vybaven varovnými a signálními pásy z červených speciálních dlaždic.

Součástí stavby bude i městský mobiliář. Vzhledem k přemístění chodníku v ulici Ellerova budou přemístěny i dvě infotabule k nově vzniklému odpočívadlu, přemístěn musí být i inforozcestník. Lavičky budou umístěny 2 u severního chodníku v ulici Mlýnská ve vytvořeném zálivu a 2 ve výše zmíněném odpočívadle u infotabulí. Mobiliář bude zahrnovat ještě 4 odpadkové koše.

2) Stavební objekt SO 201 – Opěrná stěna

Opěrná stěna bude vybudována kolem nově vytvořeného parkoviště pro 3 automobily za bytovým domem čp. 1063 a objektem prodejny Elstav, které je zahloubeno do zemního valu. Opěrná stěna bude provedena z typových betonových tyčových masivních palisád a výška se bude pohybovat od 0,3 do 0,9 m. Celková délka stěny bude 21,8 m.

3) Stavební objekt SO 301 – Odvodnění pozemní komunikace

Tento stavební objekt řeší odvodnění místních komunikací a chodníků. Odvodnění je řešeno spádováním ploch – z chodníků je svedena dešťová voda částečně na komunikace, částečně do odvodňovacích žlabů a částečně na travnaté plochy. Propojovací chodník v ulici Hradební bude odvodněn kromě jedné uliční vpusti i odvodňovacím žlabem. Spojovací chodník ke schodišti na Ostrov bude před schodištěm odvodněn rovněž odvodňovacím žlabem. Komunikace a parkoviště jsou důsledně odvodněny do dvanácti nových uličních vpustí s čistitelným košem nebo do odvodňovacího žlabu. Vpusti jsou umístěny u obrubníků, které jsou doplněny o odvodňovací přídlažbu. Voda z uličních vpustí je svedena novým potrubím do veřejné kanalizace, která bude rovněž rekonstruována při této akci. Součástí odvodnění bude také rekonstrukce kanalizace ke garážím za domem čp. 1063, protože je potrubí umístěno v malé hloubce. Na tuto novou kanalizaci se napojí ponechávaná odvodňovací štěrbina umístěná na konci komunikace, odvodňovací žlab parkoviště a uliční vpusť. Součástí je dále částečná výměna kanalizačního potrubí stávajících přípojek domu čp. 1089, 1088, 1086 a 1085, zpracovaná v návaznosti na rekonstruovanou kanalizaci z PP potrubí DN500 ulice Mlýnská a vysazení nadzemního hydrantu v ulici Mlýnská pro zajištění požadované vnější požární bezpečnosti předmětného území.

4) Stavební objekt SO 401 – Veřejné osvětlení komunikací

Projekt řeší nové veřejné osvětlení v ulici Mlýnská a Hradební a rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Ellerova. Stávající osvětlovací tělesa v ulicích Mlýnská a Hradební budou odstraněna včetně připojovacího kabelu k napojovacím bodům. Vzhledem k umístění stromových otvorů kolem komunikace a změnou parkovišť budou světla umístěna v jiných pozicích a propojena novým zemním kabelem. Pro osvětlení jsou navržena městská svítidla bez výložníku o výšce 5,0 m. Nově bude osvíceno parkoviště za domem firmy Elstav shodným typem svítidla. Nové bude i výložníkové svítidlo nad přechodem pro chodce o výšce 6,0 m. Zastaralá 2 svítidla v ulici Ellerova u hlavní silnice budou nahrazena novými svítidly o výšce 9,0 m na stožárech s výložníkem, spodní bude posunuto.

5) Stavební objekt SO 801 – Vegetační úpravy území a zeleň

Tento stavební objekt zahrnuje odstranění některých vzrostlých stromů a keřů, úpravu území po dokončení komunikací a chodníků, zatravnění ploch a výsadbu nových stromů a keřů.

6) Rekonstrukce kanalizace – Mlýnská ulice

Vzhledem k rekonstrukci komunikací je účelné současně provést rovněž rekonstrukce podzemních rozvodů, tj. konkrétně kanalizačního potrubí a vodovodních přípojek v dané lokalitě. Tyto práce však budou z hlediska projektu neuznatelné, tudíž bez nároku na dotace a město je bude muset financovat výhradně z vlastních zdrojů.