- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

146/22

# Městský úřad Strakonice

odbor rozvoje

Návrh usnesení RM

Integrovaný plán rozvoje města Strakonice

– zápis z 27. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice

K projednání v radě města dne 28. května 2014

Rada města:

I. Bere na vědomí

zápis z 27. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 22. května 2014

II. Doporučuje ZM

schválit navýšení alokace pro Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích o finanční částku ve výši 555.556 EUR, tj. celková alokace IPRM Strakonice tak bude činit 5.331.992 EUR

III. Doporučuje ZM

schválit podstatné změny Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“), které vznikly v souvislosti s navýšením částky alokované na realizaci IPRM Strakonice z Integrovaného operačního programu, tj.:

- aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (navýšení celkových způsobilých výdajů IPRM Strakonice na částku 8.729 tis. EUR),

- navýšení hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, které se týkají aktivit v rámci oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

- změna termínu ukončení realizace IPRM Strakonice z původního termínu 30.6.2015 na nový termín 31.12.2015

IV. Doporučuje ZM

schválit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (ŘO IOP), Staroměstské náměstí 6, 110 15  Praha 1 a Městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21  Strakonice, jehož předmětem jsou veškeré změny specifikované v bodech II. a III.

V. Doporučuje ZM

pověřit starostu města podpisem předmětného dodatku

Stanovisko odboru rozvoje: přijmout navržená usnesení

Vypracoval:	Ing. Eva Krausová, odbor rozvoje

Předkládá:	Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje

# DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 6. srpna 2008 časově uzavřenou výzvu k podávání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) s termínem pro podání žádosti do 31. 12. 2008. Ministerstvem schválený IPRM je podmínkou pro podávání žádostí a čerpání dotací z IOP, prioritní osy 5 – Národní podpora územního rozvoje, oblasti podpory 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Město Strakonice podalo dne 22. 12. 2008 žádost o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“). Dne 27. 3. 2009 došlo ke schválení Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“) – dále jen IPRM. Přidělená dotace na IPRM Strakonice činí maximálně 4.776.436 EUR. Dne 3.7.2009 pak byla podepsána Dohoda o zabezpečení realizace IPRM mezi MMR ČR a Městem Strakonice, kde je zasmluvněna výše uvedená dotační částka.

IPRM je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí (projektů), které jsou realizovány ve vymezené obytné „deprivované“ zóně města, přičemž tato zóna musí splňovat určitá specifikovaná kritéria (např. souvislá plocha na území města s počtem obyvatel větším než 20 000, minimální počet obyvatel zóny, minimální počet bytů v rámci zóny je 500, vysoká míra chudoby a vyloučení, vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, neuspokojivý demografický vývoj, vysoký stupeň kriminality a delikvence apod.).

Schválený IPRM Strakonice zahrnuje následující aktivity spolufinancované z IOP v rámci oblasti intervence 5.2.:

- a) revitalizace veřejných prostranství

- b) regenerace bytových domů

Podmínkami IPRM je dáno, že minimálně 40% z celkových způsobilých výdajů IPRM je nutné čerpat na projekty spojené s regenerací bytových domů.

Indikativní seznam projektů zahrnutých do IPRM Strakonice:

- a) Revitalizace veřejných prostranství ve vybrané obytné zóně (příjemce dotace – pouze město); město zařadilo tyto konkrétní projekty:

- Revitalizace veřejných prostranství v ul. Čelakovského, Strakonice (JIŽ DOKONČENO)

- Revitalizace Rennerových sadů – II. etapa

- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – I. etapa (JIŽ DOKONČENO)

- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – ulice Kosmonautů (JIŽ DOKONČENO)

- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – „Malý blok“ (JIŽ DOKONČENO)

- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – náměstí

- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – propojení s Podskalím

- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – ulice Obránců míru (JIŽ DOKONČENO)

- Revitalizace sídliště Mír ve Strakonicích – „Velký blok“ (JIŽ DOKONČENO)

- Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích – I. a II. etapa (DOKONČENA I. etapa)

- Revitalizace veřejných prostranství v ulici Mlýnská, Strakonice

- Maximální výše dotace z IOP je 85% způsobilých výdajů projektu, zbytek způsobilých výdajů hradí příjemce dotace (město)

- V případě žádosti o dotaci z IOP je nutné, aby byl projekt součástí indikativního seznamu projektů IPRM. Současně platí, že projekty uvedené v seznamu nemusí být nutně všechny zrealizovány.

- b) Regenerace bytových domů (příjemce dotace – vlastníci konkrétních opravovaných bytových domů, tj. obce, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům).

###### AKTUÁLNÍ STAV REALIZACE IPRM

Navýšení alokace pro IPRM Strakonice

S ohledem na intervenci ČNB, která proběhla koncem roku 2013, došlo k navýšení alokace (finančních prostředků) v rámci celého IOP, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích cca o 200 mil. Kč (tento údaj však kolísá s ohledem na aktuální vývoj směnného kursu). Řídící orgán IOP (dále jen ŘO IOP) prováděl opakovaně průzkum mezi manažery IPRM zaměřený na absorbční kapacity jednotlivých IPRM a jejich schopnost realizovat projekty nad rámec stávajících zasmluvněných IPRM. Město Strakonice vyjádřilo předběžný zájem o navýšení stávající alokace na aktivitu 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství, neboť má v rámci deprivované zóny IPRM vytypováno a připraveno dostatečné množství projektových záměrů na revitalizace veřejných prostranství, které bude možné realizovat v letech 2014-2015. ŘO IOP následně nabídnul městu Strakonice navýšení alokace pro IPRM Strakonice v oblasti intervence 5.2 o maximální možnou částku ve výši 555.556 EUR (tj. cca 15 mil. Kč, přepočítáno kursem 27,- Kč/EUR). Alokace pro IPRM Strakonice se tak z původní částky 4.776.436 EUR (dle Dohody o zabezpečení realizace IPRM uzavřené dne 3.7.2009) zvyšuje na částku 5.331.992 EUR.

Aktualizace a změny v rámci IPRM Strakonice

Navýšení alokace pro IPRM Strakonice, resp. dotace na realizaci projektů v rámci IPRM Strakonice, vyvolává nutnost provedení dalších zásadních změn a aktualizací v rámci IPRM Strakonice (tzv. podstatné změny), které se týkají zejména těchto oblastí:

- Aktualizace rozpočtu IPRM Strakonice

Vzhledem k navýšení dotace v rámci IPRM o finanční částku ve výši 555.556 EUR, dochází rovněž k odpovídající úpravě celkového rozpočtu IPRM Strakonice na aktivity v oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Celkové způsobilé výdaje IPRM budou z původní částky ve výši 6.974 tis. EUR (tj. cca 197.584 tis. Kč) navýšeny na hodnotu 8.729 tis. EUR (tj. cca 234.694 tis. Kč), přičemž stále zůstává nutnost zachování poměru celkových způsobilých výdajů na aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství a 5.2b) – Regenerace bytových domů 60:40.

- Aktualizace monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice

S ohledem na prozatímní vývoj realizace IPRM Strakonice a aktuální plnění indikátorů, bude provedena rovněž aktualizace, resp. navýšení monitorovacích indikátorů IPRM Strakonice, a to v obou aktivitách:

V aktivitě 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství dojde k úpravě, resp. navýšení monitorovacího indikátoru „331300 – Plocha revitalizovaného území“, a to s ohledem na upřesnění hodnot tohoto monitorovacího indikátoru v rámci již zrealizovaných projektů a dále aktualizaci projektů zařazených do indikativního seznamu projektů IPRM Strakonice.

## V aktivitě 5.2b) – Regenerace bytových domů dojde k úpravě, resp. navýšení monitorovacího indikátoru „331200 – Počet regenerovaných bytů“, a to zejména s ohledem na upřesnění hodnot tohoto monitorovacího indikátoru v rámci již zrealizovaných projektů. Navýšení hodnoty tohoto indikátoru vychází z aktuálního stavu již ukončených projektů v rámci aktivity 5.2b), kdy k datu 31.12.2013 byl indikátor přeplněn o 261 bytů, a v procesu přípravy či realizace se nachází projekty s hodnotou indikátoru přes 300 bytů. S jistou mírou opatrnosti proto bylo navrženo navýšení tohoto indikátoru o 550 bytů. Výrazné navýšení tohoto indikátoru je způsobeno enormním zájmem o aktivity realizované v rámci dotačního titulu na regenerace bytových domů.

Monitorovací indikátor „331500 – Úspora spotřeby energie bytových domů“ bude ponechán v původní nezměněné podobě.

## MONITOROVACÍ INDIKÁTORY IPRM Strakonice_dle uzavřené DOHODY o zabezpečení realizace IPRM ze dne 3.7.2009

| Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 331300 Plocha revitalizovaného území | m2 | 0 | 68.731 |
| 331200 Počet regenerovaných bytů | počet | 0 | 710 |
| 331500 Úspora spotřeby energie bytových domů | % | 0 | 10 |

## MONITOROVACÍ INDIKÁTORY IPRM Strakonice_AKTUALIZACE_květen 2014

| Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 331300 Plocha revitalizovaného území | m2 | 0 | 74815 |
| 331200 Počet regenerovaných bytů | počet | 0 | 1260 |
| 331500 Úspora spotřeby energie bytových domů | % | 0 | 10 |

- Aktualizace časového harmonogramu realizace IPRM Strakonice

Vzhledem k navýšení alokace (finančních prostředků) v rámci celého IOP, oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích o cca 200 mil. Kč a rovněž s ohledem na aktuální vývoj čerpání finančních prostředků všech IPRM v rámci oblasti intervence 5.2 přistoupil ŘO IOP k provedení zásadní systémové změny na úrovni všech IPRM, a tou je posun termínu ukončení realizace IPRM z původního termínu 30.6.2015 na nový termín 31.12.2015. Ukončením realizace IPRM se v tomto případě rozumí podání poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu realizovaného v rámci IPRM.

# Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

Veškeré změny uvedené v předchozím textu jsou souhrnně zapracovány v návrhu Dodatku č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, který byl městu Strakonice zaslán k vyjádření a schválení v orgánech města.

Dodatek č. 1 tedy řeší navýšení alokace o maximální částku 555.556 EUR (tj. cca 15 mil. Kč) a s tím související úpravy celkového rozpočtu IPRM, resp. celkových způsobilých výdajů IPRM Strakonice. Dále upravuje hodnoty monitorovacích indikátorů IPRM a posun termínu ukončení realizace IPRM do 31.12.2015.

Přílohy:

Zápis z 27. jednání Řídícího výboru IPRM Strakonice ze dne 22.5.2014

Dodatek č. 1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města