- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

162/7a

# Městský úřad Strakonice

odbor majetkový

Návrh usnesení RM

majetkové záležitosti

K projednání v radě města dne 15. října 2014

Předkládá:  Ing. Jana Narovcová

vedoucí majetkového odboru

1) Předběžné oznámení veřejného zadavatele o úmyslu zadat veřejnou zakázku na stavbu  „Oprava a rekonstrukce Husova č.p.380 , Strakonice“

Návrh usnesení:

RM po projednání

I. Ukládá

majetkovému odboru provést předběžné oznámení veřejného zadavatele dle § 86 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách o úmyslu zadat podlimitní veřejnou zakázku „Oprava a rekonstrukce Husova č.p.380, Strakonice“

## 2) Stavba: Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - Strakonice

Návrh usnesení:

RM po projednání

I. Souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014-183 na realizaci stavby „Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava - Strakonice“ uzavřené dne 17.7.2014 mezi městem Strakonice a společností SABBIA s.r.o., Neumannova 158, 383 01 Prachatice, IČ : 60851724, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:

- navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: oprava hřbitovní zdi úsek 7 (ZL 1), oprava hřbitovní zdi úsek 1 (ZL 2), kaple Nejsvětější Trojice – prejzová krytina (ZL 3), změna podlahových konstrukcí - márnice (ZL 4), změna stropních konstrukcí - márnice (ZL 5), změna rozsahu nových cihelných hlav zdí na p.č. 503, k.ú. Nové Strakonice (ZL 6), změna rozsahu nových cihelných hlav zdí na p.č. 1131/1, 1128/1, k.ú. Strakonice (ZL 7), změna provedení omítek hřbitovní zdi úsek 3 (ZL 8), o částku 891.355,- bez DPH, tzn. 1.078.540,- Kč včetně DPH 21 %.

- prodloužení termínu ukončení realizace a předání smluveného předmětu díla z 15.11.2014 na 19.12.2014.

#### II. Pověřuje

starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3) Parkování v souvislosti s realizací stavby „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“

Návrh usnesení:

RM po projednání

I. Souhlasí

s bezplatným parkováním na parkovištích na Velkém náměstí v lokalitě od ulice Bavorova po ulici Na Stráži pro obyvatele domu ul. Velké náměstí č.p. 44 po dobu realizace stavby „Revitalizace veřejného prostranství – parkoviště Podskalská, Strakonice“.