Výdaje - komentář

Výdaje kapitálové

Celkově  byly  kapitálové  výdaje  plánovány  ve  výši  194  642  tis. Kč , ale  skutečnost  činila  pouze

153 463 tis. Kč , tj. plnění 78,84 %. Přehled čerpání finančních prostředků podle jednotlivých odborů  je uveden v následujícím přehledu:

|  | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O d v ě t v í | schválený | upravený | k 31.12.2007 | % |
|  | (v tis.) | (v tis.) | (v Kč) |  |
| ODBOR MAJETKOVÝ |  |  |  |  |
| Osvětlení .hřiště s uměl.povrch, in-line ovál | 0 | 2 300 | 5 236 | 0,2 |
| Transfer-házen.hala |  | 6 761 | 6 760 829 | 100,0 |
| Atletická dráha - město | 5 000 | 9 375 | 9 341 883 | 99,7 |
| Atletická dráha - dotace | 0 | 5 500 | 5 500 000 | 100,0 |
| Hrad - repr. prostory | 0 | 129 | 128 994 | 100,0 |
| Hrad-rozvoj CR-SROP-město | 0 | 314 | 313 875 | 100,0 |
| Hrad-rozvoj CR-SROP-dotace | 0 | 3 334 | 3 333 712 | 100,0 |
| Hrad-obnova městské části SO 04-I.etapa | 9 000 | 10 739 | 10 435 230 | 97,2 |
| Hrad-obnova městské části SO 04-II.etapa | 1 000 | 1 000 | 25 000 | 2,5 |
| Hrad - Safari | 0 | 600 | 268 924 | 44,8 |
| Hrad - Safari - dotace | 0 | 250 | 250 000 | 100,0 |
| Hrad - západní brána | 0 | 585 | 291 127 | 49,8 |
| Byt. dům Jezárka 12 | 0 | 148 | 0 | 0,0 |
| Byt. dům Jezárka 13 | 7 000 | 3 880 | 1 088 906 | 28,1 |
| Knihovna objekt Husova ul. - rekonstrukce | 400 | 400 | 0 | 0,0 |
| Knihovna-vytápění | 0 | 190 | 112 256 | 59,1 |
| Kino OKO | 0 | 453 | 445 042 | 98,2 |
| Dětská hřiště | 0 | 177 | 176 120 | 99,5 |
| Revitalizace sídlišť | 5 000 | 700 | 0 | 0,0 |
| Úprava návsí - oplocení | 128 | 128 | 127 704 | 99,8 |
| Úprava návsí | 72 | 72 | 0 | 0,0 |
| ZŠ Povážská-výstavba | 10 000 | 10 000 | 257 695 | 2,6 |
| ZŠ - rekonstrukce FLČ-PD | 0 | 216 | 215 152 | 99,6 |
| MŠ - PD rozšíření MŠ | 0 | 117 | 116 620 | 99,7 |
| Rekonstrukce budov | 0 | 241 | 240 302 | 99,9 |
| Výstavba památníku židovské komunity | 0 | 200 | 190 980 | 95,5 |
| Prvky protipovodňové ochrany-město | 0 | 1 300 | 1 152 311 | 88,6 |
| Prvky protipovodňové ochrany-dotace | 0 | 1 542 | 956 474 | 62,0 |
| Rekonstrukce Rennerových sadů | 6 000 | 6 000 | 3 784 124 | 63,1 |
| Výstavba sběrného dvora | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,0 |
| Výstavba psího útulku | 1 500 | 7 874 | 6 642 589 | 84,4 |
| Přístavba MěÚ | 16 500 | 0 | 0 |  |
| Dům kultury - PD - rekonstrukce | 1 000 | 200 | 120 000 | 60,0 |
| Silnice | 0 | 18 585 | 13 350 224 | 71,8 |
| Podchod pod tratí u ČZ | 15 000 | 23 400 | 23 256 172 | 99,4 |
| Chodníky a parkoviště | 0 | 9 372 | 8 007 702 | 85,4 |
| Bezbariérové město | 0 | 37 | 35 516 | 99,9 |
| Bezbariérové město | 0 | 1 | 697 | 99,6 |
| Bezpečné a bezbariérové město-dotace | 0 | 296 | 296 000 | 100,0 |
| Cyklostezky nerozdělené | 5 000 | 272 | 83 062 | 30,6 |
| Cyklostezka Podskalí | 0 | 925 | 906 218 | 98,0 |
| Cyklostezka Nový Dražejov | 0 | 1 537 | 1 056 350 | 68,7 |
| Lávka přes Otavu | 0 | 6 | 5 712 | 95,2 |
| Autobus. zastávky-výměna | 300 | 1 062 | 1 061 546 | 100,0 |
| VaK -vodovody | 0 | 172 | 172 079 | 100,0 |
| VaK - kanalizace | 0 | 144 | 143 752 | 99,9 |
| Intenizfikace ČOV | 17 000 | 17 000 | 16 514 021 | 97,1 |
| Kanalizace a vodovod Zadní Podskalí | 0 | 11 | 0 | 0,0 |
| Vodovod - Hajská | 4 000 | 0 | 0 |  |
| Hajská - úpravna vody | 5 000 | 0 | 0 |  |
| Splátka ČOV | 3 786 | 3 786 | 3 785 600 | 100,0 |
| Invest. transfer - E.ON | 32 | 32 | 32 000 | 100,0 |
| Energetická opatření | 0 | 1 074 | 1 073 630 | 100,0 |
| Energetická opatření -ZŠ FLČ | 1 000 | 0 | 0 |  |
| Termostatické ventily ZŠ, MŠ | 1 340 | 0 | 0 |  |
| VO přechodů pro chodce | 1 622 | 1 920 | 2 215 978 | 100,0 |
| Výkupy nemovitostí | 0 | 30 | 30 000 | 100,0 |
| Výkupy pozemků | 5 000 | 6 720 | 6 700 185 | 99,7 |
| Transfery investorům | 1 000 | 310 | 0 | 0,0 |
| C e l k e m | 129 680 | 168 711 | 131 007 528 |  |
| ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |
| Závlahový systém |  | 391 | 390 790 | 100,0 |
| Vrt-hradní safari | 0 | 140 | 0 | 0,0 |
| Tůně Hajská | 350 | 0 | 0 |  |
| Kontejnery | 0 | 67 | 67 000 | 100,0 |
| Protipovodňové hráze | 2 000 | 2 000 | 17 850 | 0,9 |
| Nádrž Borek | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| Lesy - LHO - dotace | 0 | 3 262 | 3 262 194 | 100,0 |
| Park Jezárka | 7 000 | 0 | 0 |  |
| C e l k e m | 10 350 | 6 860 | 3 737 834 |  |
| ODBOR ROZVOJE |  |  |  |  |
| PD - přeložka komunikace I/4 | 0 | 200 | 199 920 | 100,0 |
| Dětská hřiště - staveb.úpravy | 0 | 223 | 222 448 | 100,0 |
| Dětská hřiště - vybav. | 900 | 651 | 398 209 | 61,2 |
| Městský mobiliář | 0 | 120 | 119 665 | 99,7 |
| Přísp. DSO okr.Strakonice | 0 | 182 | 182 320 | 100,0 |
| C e l k e m | 900 | 1 375 | 1 122 562 |  |
| MĚSTSKÁ POLICIE |  |  |  |  |
| Kamerový systém | 200 | 534 | 527 772 | 98,8 |
| Vozový park | 400 | 400 | 397 500 | 99,4 |
| C e l k e m | 600 | 934 | 925 272 |  |
| KANCELÁŘ TAJEMNÍKA |  |  |  |  |
| Stroje - kopírka | 0 | 481 | 475 186 | 98,8 |
| Auto | 1 300 | 1 010 | 1 010 000 | 100,0 |
| GIS - nákup software | 150 | 0 | 0 |  |
| Počítačová síť- nákup software | 1 015 | 895 | 815 255 | 91,1 |
| Počítačová síť - tiskárna | 42 | 48 | 47 139 | 98,2 |
| Počítač. síť-výpoč.techn-serve | 235 | 255 | 254 765 | 99,9 |
| Metropolitní síť města | 100 | 100 | 100 000 | 100,0 |
| Metropolitní síť města | 0 | 8 125 | 8 119 867 | 99,9 |
| Hasiči - techn. zhodnoc. vozů | 0 | 80 | 79 999 | 100,0 |
| C e l k e m | 2 842 | 10 994 | 10 902 211 |  |
| ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU |  |  |  |  |
| TJ FEZKO - invest. transfer | 0 | 227 | 227 000 | 100,0 |
| Nemocnice - inv. transfer | 0 | 350 | 350 000 | 100,0 |
| ZŠ Dukelská - metropol.síť | 0 | 145 | 145 103 | 100,0 |
| ZŠ F.L.Čelak. metropol.síť | 0 | 103 | 102 527 | 100,0 |
| ZŠ Poděbradova - metropol.síť | 0 | 132 | 132 013 | 100,0 |
| ZŠ a MŠ Pováž.-metropol.síť | 0 | 227 | 226 560 | 100,0 |
| C e l k e m | 0 | 1 183 | 1 183 203 |  |
| Šmid. knihovna - investice | 0 | 85 | 84 600 | 100,0 |
| STARZ - investice | 4 300 | 4 500 | 4 500 000 | 100,0 |
| Kapitálové výdaje celkem | 148 672 | 194 642 | 153 463 210 | 78,84 |

ODBOR MAJETKOVÝ

K realizaci prostřednictvím tohoto odboru byly naplánovány  investiční akce ve výši 168 711 tis. Kč. Ve skutečnosti  se uskutečnily  nebo  byly  zahájeny  akce  ve výši 131 006  tis.  Kč,  tj.   plnění na 77,65%.

SPORTOVIŠTĚ CELKEM							             21 608 tis. Kč

Osvětlení hřiště s umělým povrchem včetně in-line oválu: 				         5 tis. Kč

- hrazena projektová dokumentace . Akce zahájena v listopadu, její součástí je in-line ovál, přechází

do roku 2008, podle smlouvy má být ukončena v dubnu

Zastřešení haly na házenou 								  6 761 tis. Kč

- TJ ČZ poskytnut transfer  . Akce již  byla   částečně zahájena  v roce  2006, kdy bylo

městem poskytnuto 846 tis. Kč.

Atletická  dráha :								             14 842 tis. Kč

– akce  byla  částkou  5 500 tis. Kč hrazena z dotace, podíl města tedy činil 9 342 tis. Kč

HRAD	CELKEM									15 159 tis. Kč

Úprava reprezentačních prostor							    129 tis. Kč

- hrazena projektová dokumentace

Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu                   3 648 tis. Kč

- Akce byla    zahájena již v roce 2004, kdy byla hrazena část projektové dokumentace ve výši

413 tis. Kč. Práce na projektové dokumentaci pokračovaly i v r. 2005 a činily 290 tis. Kč.

Realizace akce započala v r. 2006  a v roce 2007 byla ukončena.

Celkové výdaje 31 154 019,59 Kč a  byly  hrazeny z několika zdrojů:

2 154 tis. Kč – dotace z KÚ

14 004 tis. Kč – zpětná dotace ze Společného regionálního operačního programu (SROP)

14 996 tis. Kč – z rozpočtu města 522

Hrad Strakonice, obnova městské části, SO 04, I. etapa				10 435 tis. Kč

- akce byla zahájena v roce 2006 a je plně hrazena z rozpočtu města. V r. 2006 činily výdaje zejména

na bourací práce 560,4 tis.Kč a na projektové práce 345 tis. Kč. V r. 2007 pokračovaly stavební

práce na rekonstrukci objektu a bylo na ně vynaloženo 10 435 tis. Kč. Byly hrazeny i běžné výdaje

na práce  restaurátorské v hodnotě 72 tis.Kč.

Hrad Strakonice, obnova městské části, SO 04,II. etapa				      25 tis. Kč

-  provedeno pouze připojení k distribuční soustavě elektro, akce bude realizována v budoucnu

společně s víceúčelovým sálem

Celkem tedy bylo vynaloženo na obnovu městské části SO 04 I. a II. etapa 11 437,4 tis. Kč.

Hradní SAFARI 									    519 tis. Kč

-  akce  zahájena  v  r. 2007. Celkové  výdaje  činily 519 tis. Kč, z toho 250 tis. Kč bylo hrazeno

z dotace od JčK

Hrad – domek u západní brány							    291 tis. Kč

-  akce  byla  zahájena  v  r. 2007 . Celkové  výdaje  činily 929 tis.Kč, z toho 291 tis. Kč kapitálové a

683 tis. Kč běžné. Na akci obdrželo město dotaci z grantu Nemovité kulturní památky ve výši

124 tis. Kč.

Hrad - dětská knihovna 								    112 tis. Kč

- změna vytápění- demontována akumulační kamna a provedeno napojení na centrální vytápění

teplárnou

BYTY

Bytový  dům  Jezárka 13								  1 089 tis. Kč

- akce  zahájena  v  r.2007. Dotace  ze SFRB ve výši 16 500 tis. Kč na realizaci 30

nájemních bytů byla zpožděna do r. 2008. Akce bude v r. 2008 pokračovat.

ŠKOLSKÉ OBJEKTY CELKEM							     590 tis. Kč

Výstavba nové školy Povážská							     258 tis. Kč

- od r. 2002 probíhají práce na projektech, průzkumech a demolici. Od počátku projekčních prací bylo

městem  vynaloženo 10 532 tis. Kč. Na akci zatím nebylo vydáno stavební povolení.

Rekonstrukce školy F.L.Čelakovského 						     215 tis. Kč

- hrazena projektová dokumentace

Rozšíření MŠ na Míru									     117 tis. Kč

- hrazena projektová dokumentace

OSTATNÍ OBJEKTY CELKEM 						             13 836 tis. Kč

Kino Oko										     445 tis. Kč

- na základě rozsudku 2C68/07-101 hrazen doplatek stavebních prací

Dětská hřiště										     176 tis. Kč

- oplocení hřiště u Bavora

Úprava návsí										     128 tis. Kč

- oplocení hřiště v Modlešovicích

Rekonstrukce budov									     240 tis. Kč

- demolice budovy na Ostrově								     228 tis. Kč

- projektové práce na přestavbě objektu po SUS						       12 tis. Kč

Výstavba památníku židovské komunity						     191 tis. Kč

- hrazena stavba včetně autorského dozoru

Pasivní prvky protipovodňové ochrany centra města -  I. etapa		               2 109 tis. Kč

- akce byla zahájena v r. 2007 a byla částkou 1 152 tis. Kč hrazena z rozpočtu města a částkou

957 tis. z grantu od JčK

Rekonstrukce Rennerových sadů						               3 784 tis. Kč

- projektové práce byly zahájeny již v r.2000. Samotná realizace akce započala v r.2007. Vzhledem ke

klimatickým podmínkám (provedení postřiků proti plevelům apod.) nebyla dokončena a pokračuje do

roku do roku následujícího. Celkové výdaje na akci (včetně projektů) činí dosud 4 027 tis. Kč.

Výstavba psího útulku								               6 643 tis. Kč

- v r. 2004 a r.2006 byla hrazena projektová dokumentace ve výši 170 tis. Kč. Stavba byla zahájena v r. 2007. Útulek byl vybudován za finanční spoluúčasti města Písku ve výši   50% předpokládaných výdajů. Akce pokračuje do roku následujícího.

Dům kultury										     120 tis. Kč

- v r. 2006 byl hrazen projekt ve výši 1 475 tis. Kč, nyní připojení k distribuční soustavě

SILNICE CELKEM									13 350 tis. Kč

Ulice Vodárenská									11 099 tis. Kč

- akce byla zahájena v r. 2004 a ukončena v r.2007. Celkové výdaje od počátku stavby činily

13 474 tis. Kč

Komunikace Tisová									    147  tis. Kč

- příčné odvodnění

Komunikace Žižkova									         2 tis. Kč

- aktualizace rozpočtu

Propojení Kosmonautů-Spojařů							     132 tis. Kč

- akce zahájen v r.2005 – hrazena projektová dokumentace ve výši 212 tis. Kč, v r.2007 hrazena

přeložka distribuční soustavy

Komunikace Šv.Dudáka,M.Alše, Prof.Skupy						     694 tis. Kč

- projekt k územnímu řízení (kanalizace, vodovod, VO)

Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka				  1 276 tis. Kč

- projektové přípravy byly zahájeny již v roce 2001. Dosud bylo vynaloženo 1 336 tis. Kč

PODCHOD POD TRATÍ u ČZ							23 256 tis. Kč

- akce byla zahájena různými posudky již v roce 2003. Vlastní realizace proběhla v r. 2007.Na   akci

od počátku až  k 31.12.2007 bylo z městského rozpočtu vynaloženo 23 755 tis. Kč.

CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ CELKEM						 8 007 tis. Kč

Chodník ul.Mírová-Chelčického							     48 tis. Kč

- na realizaci chodníku se finančně částkou 48 tis. Kč spolupodílela firma ANTEN SERVIS. Celkové

výdaje na akci činily 96 tis. Kč

Komun. ZŠ Povážská a lokalita na Muškách.Chodník mezi ul.Hraniční a na Stráni     233 tis. Kč

Podsrp – chodník a prodloužení kanalizace						      30 tis. Kč

Chodník Na Hrázi ( N.Dražejov)							   496 tis. Kč

- projektové a inženýrské práce byly zahájeny již v r.2001. Realizace akce započala v r.2007. Od počátku bylo z městského rozpočtu vynaloženo 535 tis. Kč.

Parkoviště pod nemocnicí								  1 506 tis. Kč

Parkoviště U Zahrádek								  1 591 tis. Kč

- projektové práce zahájeny v roce 2004, realizace v r.2007. Z městského rozpočtu bylo od počátku

vynaloženo 1 685 tis. Kč

Parkoviště Obránců míru								     263 tis. Kč

- projekt na tuto akci byl vypracován v r.2001, akce realizována v r.2007. Celkové výdaje činily

322 tis. Kč

Parkoviště Hradeckého								  3 840 tis. Kč

- akce včetně projektů zahájena a realizována v r.2007

BEZPEČNÉ A BEZBARIÉROVÉ MĚSTO						     332 tis. Kč

- akce zahájena v r. 2006 a dokončena v r. 2007. Celkem bylo proinvestováno 2 004 tis. Kč, z toho

1 903 tis. Kč ze SFDI a 101 tis. Kč z rozpočtu města

CYKLOSTEZKY CELKEM								  2 051 tis. Kč

Cyklostezky nerozdělené								       83 tis. Kč

- hrazena PD pro cyklostezku v Ellerově ul.

Cyklostezka  Podskalí									     906 tis. Kč

- akce zahájena v r. 2005. Celkové výdaje na tuto akci od počátku stavby činily 17 763 tis. Kč. Na akci

byla poskytnuta dotace ze SFDI ve výši 4 084 tis. Kč.

Cyklostezka Nový Dražejov						     	               1 056 tis. Kč

- akce zahájena v r. 2006 a ukončena v r.2007. Celkové výdaje od počátku stavby činily 11 416 tis. Kč

Část akce ve výši 3 878 tis. Kč byla hrazena z SFDI.

Lávka přes Otavu - Podskalí								         6 tis. Kč

- hrazena projektová dokumentace pasportu stavby

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY								  1 061 tis. Kč

VODOVODY A KANALIZACE CELKEM						20 615 tis. Kč

Rekonstrukce vodovodu								    172 tis. Kč

- hrazen fluoresenční mikroskop

Rekonstrukce kanalizací								    143 tis. Kč

- kontejner AVIA na ČOV Strakonice

Intenzifikace ČOV									16 514 tis. Kč

- hrazena projektová dokumentace, inženýrská činnost,

Splátka ČOV										 3 786 tis. Kč

- kupní cena činila 37 856 tis. Kč. Byly hrazeny čtvrtletní splátky ve výši 946,4 tis. Kč. Celá ČOV

je  splacena dnem 18.12.2007

ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 					3 322 tis. Kč

Transfér E.ON									     32 tis. Kč

- hrazeno připojení k distribuční soustavě – Tržní, Zámek

Přepojení ve VS ZŠ J.z Poděbrad							1 074 tis. Kč

- hrazena projektová dokumentace a realizace přepojení výměníkové stanice

VO přechodů pro chodce								2 216 tis. Kč

- akce byla zahájena v r. 2005. Bylo provedeno veřejné osvětlení ulic Ellerova, 5. května, Na Ohradě,

Písecká, Dukelská, Heydukova, Hradební, Lidická, A.B.Svojsíka, Husova, Želivského, u MěKS,

Strojařů, Alf.Šťastného. Celkové výdaje od počátku stavby činily 3 628 tis. Kč

VÝKUPY POZEMKŮ A NEMOVITOSTÍ						6 730 tis. Kč

- nadále probíhaly výkupy nemovitostí a pozemků potřebných pro rozvoj města

ODBOR  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prostřednictvím odboru životního prostředí měly být zajištěny  investiční akce ve výši 6 860 tis. Kč, z toho částku 3 262 čily lesní hospodářské osnovy. Z rozpočtu města mělo tedy  být hrazeno 3 598 tis. Kč. Skutečnost činila 476 tis. Kč, tj. plnění na 13,2 %.

Závlahový systém hrad – park u letního kina						    391 tis. Kč

- byla provedena instalace závlahového systému v novém parku u letního kina

Revitalizace rybníka Borek

- v r. 2004  byla hrazena projektová dokumentace ve výši 136 tis. Kč, na kterou město obdrželo dotaci

z KÚ ve výši 95 tis. Kč. V akci nebyla zatím pokračováno, neboť se současným vlastníkem pozemku

nedošlo ke shodě záměru

Protipovodňové hráze									       18 tis. Kč

- byla hrazena studie, v současné době je zpracováván protipovodňový plán celého města, do kterého

budou tyto hráze zahrnuty

Lesní hospodářské osnovy								  3 262 tis. Kč

- hrazeno 100% z dotace KÚ

ODBOR ROZVOJE

Obchvat města Strakonice – přeložka I/4						     199 tis. Kč

- hrazena vyhledávací studie

Dětská hřiště 									                  620 tis. Kč

- dopadová plocha a schody na hřišti na Podskalí					     222 tis. Kč

- herní prvky hřiště Tržní								     398 tis. Kč

Městský mobiliář									     120 tis. Kč

- hrazena vánoční výzdoba kruhové křižovatky na Podsrpu

MĚSTSKÁ POLICIE

Kamerový systém									     527 tis. Kč

- pořízena mobilní kamera v hodnotě 113 tis. Kč a rozšíření kamerového systému v hodnotě

414 tis. Kč

Vozový park										     398 tis. Kč

- pořízen osobní automobil Škoda Roomster

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Byly pořízeny všechny plánované investice. Největší položkou bylo zavedení a zprovoznění metropolitní sítě. Projekt Metropolitní síť moderního města - Strakonice.net je zaměřen na rozvoj a modernizaci v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), a to nejen pro obyvatelstvo města Strakonice, ale i pro regionální a místní veřejnou správu, podnikatelskou sféru a  také pro návštěvníky města Strakonice. Na akci obdrží město zpětnou dotaci.

ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Transfery (jiným zřizovatelům)							    577 tis. Kč

- investiční příspěvek TJ FEZKO  ve výši 227 tis. Kč na přístavbu kuželny

- investiční příspěvek Nemocnici Strakonice ve výši 350 tis. Kč na pořízení hysteroskopu

Investiční transfery PO  (zřizovatel město Strakonice)					    606 tis. Kč

- napojení základních škol na metropolitní síť

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Šmidingerova knihovna								     85 tis. Kč

- nákup ojetého automobilu

STARZ 										 4 500 tis. Kč

- vybudování zázemí pro plavčíky

Výdaje běžné – komentář

Běžné výdaje byly plánovány ve výši 432 410 tis. Kč . Skutečnost činila 412 826,8 tis. Kč, tj. plnění na 95,47%. Čerpání běžných výdajů je uvedeno v úvodní tabulce.

ODBOR MAJETKOVÝ

Hrad											     808 tis. Kč

- probíhaly provozní opravy. Byly opraveny prostory pro správce .

Kapličky										     119 tis. Kč

- prováděny udržovací práce na kapličce na Virtu, Sv. Petra na Podskalí, Sv.J.Nepomuckého na

Podsrpu

Domovy										     107 tis. Kč

- objekt Lidická – zajištěna obvodová zeď

Knihovna										       76 tis. Kč

- objekt Husova ul. – opravena střecha, provedeny stavební a malířské práce

Kino Oko										       73 tis. Kč

- hrazeny úroky z prodlení

Dětská hřiště										     507 tis. Kč

- prováděná pravidelná měsíční kontrola bezpečnosti všech hřišť

Úprava návsí, osadní výbory								     198 tis. Kč

- oprava oplocení nádrže Virt

Opravy ZŠ										  3 318 tis. Kč

1 389 tis. Kč - škola Dukelská  	            -  opravena střecha, vyměněna okna v tělocvičně

566 tis. Kč - škola F.L.Čelakovského -  opravena střecha na Jezárkách,  rozvody vody a

kanalizace Čelakovského , omítky, obklady

881 tis. Kč - škola Poděbradova 	- opravena prosklená stěna,  omítky a obklady, schodiště,

střecha

482 tis. Kč - škola Povážská                - opravy převážně na budově Lidické – výměna vchodových

dveří,  nátěry v tělocvičně, oprava střechy

Opravy MŠ										  2 737 tis. Kč

223 tis. Kč - školka U Parku 		- výměna el.instalace, radiátorů, oprava střechy, hřiště

68 tis. Kč - škola Čtyřlístek		- oprava střechy, topení

201 tis. Kč - školka A.B.Svojsíka 	- výměna vchodových dveří, modernizace zahrady,sauna

563 tis. Kč - školka Lidická		- oprava kuchyně, terasy, topení, střechy

1 682 tis. Kč - školka Povážská		- oprava kuchyně, zpevněné plochy, oplocení,

vzduchotechniky

Opravy ostatních objektů								1 222 tis. Kč

99 tis. Kč - vchodové dveře do objektu městské policie

288 tis. Kč - kanalizace, vodovod včetně vodoměru v bývalé MŠ Ellerova

107 tis. Kč - WC, topení a nátěry v objektu Stavbařů 213

57 tis. Kč - vrata a okna v bažantnici

468 tis. Kč - střechy po vichřici (Leknínová, Maják, Měšťanský pivovar)

18 tis. Kč - oprava schodiště na dvoře MěÚ

29 tis. Kč - oprava hasičské zbrojnice v Modlešovicích

22 tis. Kč - sušáky k b.j. v Husově ul.

50 tis. Kč - podíl na opravě č.p.49

84 tis. Kč - ostatní drobné opravy

Opravy silnic										4 698 tis. Kč

123 tis. Kč - projektová dokumentace k opravám silnic

221 tis. Kč - Na Ohradě - úprava silnice

89 tis. Kč - Virt - oprava havarijního stavu komunikace

210 tis. Kč -  N. Dražejov - odvodnění vozovky, propustky, vjezdy

70 tis. Kč - Obránců Míru – obrubníky

154 tis. Kč - Jezárka – odstranění černé skládky

3 091 tis. Kč - S. Dražejov – opravy komunikací, kanalizace

198 tis. Kč - Hraniční – Volyňská – oprava křižovatky

132 tis. Kč - odvodnění křižovatky k mutěnickému jezu

69 tis. Kč - Dražejov-Podsklalí – kabel VO

341 tis. Kč - přeložka U Zahrádek

Opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch					  3 615 tis. Kč

81 tis. Kč - Radomyšlská, Nádražní

119 tis. Kč - Na Ohradě

200 tis. Kč - Dukelská

181 tis. Kč - sídliště Mír

32 tis. Kč - Na Stráni

255 tis. Kč - ul. 5. května

166 tis. Kč - Bavorova

184 tis. Kč - Tylova

703 tis. Kč - u jezu

72 tis. Kč - Husova – úprava u přechodu pro chodce

99 tis. Kč - Luční, Plánkova

49 tis. Kč - zábradlí Pionýrská, U Sv.Markéty, Písecká

129 tis. Kč - oprava hradební zdi

12 tis. Kč - schody u jezu

473 tis. Kč - parkoviště na sídlišti Mír

152 tis. Kč - parkoviště u pivovaru

144 tis. Kč - parkoviště Př.Ptákovice

178 tis. Kč - opěrná zeď Švandy Dudáka

25 tis. Kč - přeložky kabelů

57 tis. Kč - schodiště u zastávky S.Dražejov

295 tis. Kč - odvodnění parteru Dukelská

10 tis. Kč - drobné opravy

Požární nádrž Virt									  2 008 tis. Kč

- stavební práce

Cyklostezky										      46 tis. Kč

- úprava valu cyklostezky na Radošovice

Autobusové zastávky									       82 tis. Kč

- hrazena výměna skel u přístřešků

Vodovody a kanalizace								9 689 tis. Kč

4 473 tis. Kč - opravy vodovodního řadu, výměny vodoměrů

5 216 tis. Kč - opravy kanalizace ve městě, opravy na čistírně odpadních vod

Výměníkové stanice a energetická zařízení						2 459 tis. Kč

1 291 tis. Kč - termostatické ventily do školských zařízení

91 tis. Kč - revize a opravy veřejného osvětlení

1 077 tis. Kč - revize a opravy ve výměníkových stanicích

Městské lesy										     795 tis. Kč

- prováděny pěstební, těžební a úklidové práce, výkon LHO

Projekty, expertizy									     266 tis. Kč

- hrazeny expertizy, projekty, studie

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zeleň 											4 228 tis. Kč

- drobné dosadby zeleně, údržba zelených ploch:					  1 300 tis. Kč

192 tis. Kč - úprava zeleně v okolí hradu a Dubovce

39 tis. Kč - dosadba trvalek

274 tis. Kč - nádoby na letničky na sloupy VO

25 tis. Kč - školení zaměřené na ochranu stromů

30 tis. Kč - úklid bioodpadu

302 tis. Kč - ořez a ošetření stromů

438 tis. Kč - sadovnické úpravy

- městská výsadba:									  2 578 tis. Kč

301 tis. Kč - údržba mlýnského náhonu včetně sečení trávy

906 tis. Kč - zeleň podél cyklostezek

54 tis. Kč - nákup jehličnanů

109 tis. Kč - studie a projekty ozelenění města

206 tis. Kč - výsadba dřevin

18 tis. Kč - údržba dřevin

77 tis. Kč - zeleň v hradním příkopě

67 tis. Kč - ošetření zeleně v Rennerových sadech

42 tis. Kč - výsadba trvalek

574 tis. Kč - plán lokál. ÚSES (územní systém ekologické stability – 493 tis. Kč hrazeno z dotace)

72 tis. Kč - akce rozkvetlá okna

152 tis. Kč - ostatní práce na zeleni

- tůně Hajská – obnova tůně hrazena za finanční spoluúčasti KÚ a města	                  350 tis. Kč

Ochrana prostředí									2 783 tis. Kč

- akce Zdravé město – hrazen propagační materiál

- odstraňování černých skládek z pozemků města

- ekologická výchova – akce Evropský den mobility, Den bez aut, třídění odpadů

- třídění odpadu na dotřiďovací lince

- měření imisí – prováděno Zdravotnickým ústavem

Vodní hospodářství									   257 tis. Kč

- nebyly zahájeny investiční akce Ochranné hráze a Závlahový systém hrad, ostatní plánované běžné

výdaje   byly splněny na 100%

Ochrana přírody									  746 tis. Kč

- ošetřeny památné stromy – Švandova lípa, stromy v Paračově a Dobrši

- hrazen pobyt psů v útulku v Písku a veterinární ošetření nalezených zvířat

- ekologická výchova – propagační předměty

- akce Příroda ve městě 2007 – hrazeny propagační materiály

Lesy											 2 174 tis.Kč

- prováděna odborná správa lesů, výdaje jsou plně hrazeny z dotace

ODBOR SOCIÁLNÍ

Transfery organizacím se sociálním zaměřením					   279 tis. Kč

- o přidělení finančních prostředků rozhoduje rada města

- použití přidělených prostředků kontroluje odbor sociální

- na činnost těchto organizací bylo rozděleno 279 tis. Kč takto:

6 000 - Svaz diabetiků

20 000 - Mateřské centrum Beruška

45 000 - OS Prevent

10 000 - Středisko rané péče

25 000 - OS Polidon

30 000 - Centrum pro zdravotně postižené

10 000 - Oblastní charita Sousedovice

14 000 - DYS Centrum – OS při ZŠ F.L.Č.

35 000 - Sdružení zdravotně postižených

10 000 - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

10 000 - Centrum pro zdravotně  postižené Jihočeského kraje

30 000 - OS Prevent KKC

20 000 - Sdružení zdravotně postižených ČR

10 105 - Centrum pro zdravotně postižené

4 000 - Probační a nadační služba

ODBOR ROZVOJE

Územní plán, územní řízení								     546 tis. Kč

- hrazeny rozbory, studie, průzkumy

Vybavení dětských hřišť								       26 tis. Kč

- pružinová houpadla

Městský mobiliář									       54 tis. Kč

- lavičky po městě

Dětské zastupitelstvo									     115 tis. Kč

- počet členů koresponduje s počtem členů Zastupitelstva města Strakonice, tj.21

- zástupci jsou voleni ze všech základních škol

- je snaha o aktivní zapojení žáků do veřejného života

- děti se podílely na výrobě videoklip Drogy dnes,  byl pořádán adaptační kurz

Poradenská činnost									     665 tis. Kč

- zpracovávány podklady a dokumenty potřebné k žádostem o dotace

Členské příspěvky svazkům								       64 tis. Kč

23 824 Kč - SO Střední Pootaví

15 883 Kč - SO Sousedovice

23 824 Kč - SO Dolní Pootaví

MĚSTSKÁ POLICIE

12 293 tis. Kč činily provozní výdaje a jsou rozepsány v tabulce

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Oddělení správní									10 697 tis. Kč

- provoz rozepsán v tabulce výdajů

Oddělení informatiky									  1 655 tis. Kč

673 tis. Kč - vybavení - prováděna obměna počítačů, monitorů,

149 tis. Kč -  materiál - nové tonery, kabely, klávesnice, myši,

802 tis. Kč - služby - technická podpora programů, obnova kazet

21 tis. Kč - drobné programové vybavení

10 tis. Kč - opravy

ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

nd reciproční										     134 tis. Kč

- hrazeny výdaje spojené s návštěvami partnerských měst

Brožury, turistika							                              194 tis. Kč

- tisk propagačních letáků, poskytování informačních služeb CIAO, brožura Strakonice, novoročenky

Volnočasové aktivity

- o přidělení finančních prostředků rozhoduje rada města

- použití přidělených prostředků kontroluje odbor školství a cestovního ruchu, nedošlo

k neoprávněnému čerpání prostředků

- na činnost organizací bylo rozděleno 708  tis. Kč takto:

| Příjemce transferu | Účel transferu | Poskytnuto | Čerpáno | Vratky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC Strakonice | Jarní turnaj v ledním hokeji | 2 000 | 2 000 | 0 |
| TJ ČZ oddíl házené | Příspěvek na ceny | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Ekonomické služby | Halový turnaj ve fotbale | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Klub českých turistů | Činnost značkařů | 3 000 | 3 000 | 0 |
| OS ČSTV | Nejlepší sportovec okresu | 10 000 | 10 000 | 0 |
| SKI Klub | Přespol. běh okolo Kuřidla | 5 000 | 5 000 | 0 |
| TJ ČZ oddíl neslyšícídh | Turnaj bowling | 3 000 | 3 000 | 0 |
| ZO ČS včelařů | 85. výročí organizace | 10 000 | 10 000 | 0 |
| HC Strakonice | Hokej. zájezd do Detroitu | 11 000 | 11 000 | 0 |
| OS ČSTV | 13.ročník Strakonický běh | 10 000 | 10 000 | 0 |
| TJ Otava | Závod ve vodním slalomu | 2 000 | 2 000 | 0 |
| SK Judo | Ceny krajský turnaj | 2 000 | 2 000 | 0 |
| TJ ČZ oddíl šachy | Velikonoční turnaj | 1 000 | 1 000 | 0 |
| HC Strakonice | Jarní turnaj | 1 000 | 1 000 | 0 |
| HC Strakonice | Jarní turnaj | 1 000 | 1 000 | 0 |
| David Čadek | Reprezentace v motokrosu | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Michal Frček | Reprezentace v boxu | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Klub CO | Soutěž záchranářů | 1 000 | 1 000 | 0 |
| OS HC Strakonice | Postup dorostenců do ligy | 30 000 | 30 000 | 0 |
| TJ Fezko | Údržba sportoviště | 50 000 | 50 000 | 0 |
| TJ Dražejov | Údržba sportoviště | 50 000 | 50 000 | 0 |
| TJ ČZ orientační běh | Závod Skočice | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Junák - svaz skautů | Činnost mládeže | 19 000 | 19 000 | 0 |
| TJ Otava | Činnost mládeže | 1 400 | 1 400 | 0 |
| TJ Fezko | Činnost mládeže | 27 800 | 27 800 | 0 |
| TJ Dražejov | Činnost mládeže | 10 600 | 10 600 | 0 |
| TJ ČZ | Činnost mládeže | 69 600 | 69 600 | 0 |
| SKI Klub | Činnost mládeže | 5 600 | 5 600 | 0 |
| SK Judo | Činnost mládeže | 5 000 | 5 000 | 0 |
| HC Strakonice | Činnost mládeže | 39 200 | 39 200 | 0 |
| DDM | Činnost mládeže | 5 400 | 5 400 | 0 |
| SK Cyklo Macner | Činnost mládeže | 800 | 800 | 0 |
| Bushido | Činnost mládeže | 4 800 | 4 800 | 0 |
| Junák - svaz skautů | Příspěvek na dopravu | 5 000 | 5 000 | 0 |
| TJ ČZ házená | Ceny při turnajích | 2 000 | 2 000 | 0 |
| SK Strakonice 1908 | Činnost mládeže | 34 400 | 34 400 | 0 |
| HC Strakonice | Reprezentace dorost | 5 000 | 5 000 | 0 |
| TJ ČZ stolní tenis | Reprezentace | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Jaroslav Plák | Český skokový pohár | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Cyklo Macner | Příspěvek na závody | 2 000 | 2 000 | 0 |
| TJ Dražejov | Údržba sportoviště | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Aeroklub | Mezinárodní para.soutěž | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Junák | Svojsíkův závod | 1 000 | 1 000 | 0 |
| TJ ČZ Pospol | Turnaj v nohejbale | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Josef Veselý | Reprezentace | 5 000 | 5 000 | 0 |
| SABE | Poháry na soutěž těl.postiž. | 1 323 | 1 323 | 0 |
| Českomor. mysliv.jed. | Na činnost | 50 000 | 50 000 | 0 |
| TJ ČZ stolní tenis | Pořízení stolu | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Oberfalcer | Vydání Turistického prův. | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Česká tábornická unie | Sada nádobí táborové kuch. | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Tenis klub | Rekonstrukce dvorců | 50 000 | 50 000 | 0 |
| DDM | Vybavení pro brankáře | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Sdružení hasičů | Příspěvek na ceny | 5 000 | 5 000 | 0 |
| TJ Fezko vodní pólo | Symbolický šek | 50 000 | 50 000 | 0 |
| TJ ČZ stolní tenis | Příspěvek na turnaj | 2 000 | 2 000 | 0 |
| TJ ČZ házená | Příspěvek na turnaj | 2 000 | 2 000 | 0 |
| TJ Dražejov | Přísp.na fotbalový turnaj | 3 000 | 3 000 | 0 |
| TJ ČZ Pospol | Turnaj nohejbal | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Husot | Přísp.hokejbalový turnaj | 1 000 | 1 000 | 0 |
| TJ ČZ atletický oddíl | Reprezentace města | 6 000 | 6 000 | 0 |
| HC Strakonice | Turnaj O pohár Turka | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Basketbalový klub | Vánoční turnaj | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Ekonomické služby | Senioři a mlád.proti drog. | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Volnočasové aktivity celkem |  | 708 423 | 708 423 | 0 |

Kultura granty

- o přidělení finančních prostředků rozhoduje rada města

- použití přidělených prostředků kontroluje odbor školství a cestovního ruchu, nedošlo

k neoprávněnému čerpání prostředků

- na granty bylo rozděleno 130  tis. Kč takto:

| Příjemce grantu | Účel grantu | Poskytnuto | Čerpáno | Vratka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sdru.pro obn.Řepice | Koncertní cyklus | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Sdru.pro obn.Řepice | Podpora díla Zellerina | 14 000 | 14 000 | 0 |
| OS Shivers | Projekt Mladé dudy | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Pošum.dud.muzika | Přípěvek na vydání CD | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Nad.fond Gymnázia | Přípěvek na vydání CD | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Muzeum stř.Pootaví | Významné osobnosti | 35 000 | 35 000 | 0 |
| Muzeum stř.Pootaví | Tvář města | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Celkem kultura granty |  | 130 000 | 130 000 | 0 |

Kultura transfery

- o přidělení finančních prostředků rozhoduje rada města

- použití přidělených prostředků kontroluje odbor školství a cestovního ruchu, nedošlo

k neoprávněnému čerpání prostředků

- na transfery bylo rozděleno 280  tis. Kč takto:

| Příjemce transferu | Účel transferu | Poskytnuto | Čerpáno | Vratka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DDM | Jarní akce | 8 000 | 8 000 | 0 |
| ZUŠ | Cesta do Itálie | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Sluníčko | Na činnost | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Sdruž.pro obn.Řepice | Na činnost | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Skup.his.šermu-Vendeta | Na činnost | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Tan.skup.Radka | Na činnost | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Prácheňský soubor | Na činnost | 45 000 | 45 000 | 0 |
| Prácheňáček | Na činnost | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Jednota K.H.Borovský | Na činnost | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Pěv.sbor Gymnázia | Na činnost | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Lout.sc.Radost | Na činnost | 22 000 | 22 000 | 0 |
| Div.soub.Čelakovský | Na činnost | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Měšťanský pivovar | Neckyáda - korbely | 5 000 | 5 000 | 0 |
| OS Beruška | Na činnost | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Country pauza | Na činnost | 5 000 | 5 000 | 0 |
| OS Terne Benga | Na činnost | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Speciální ZŠ | Benefiční koncert | 2 760 | 2 760 | 0 |
| Neckyáda | Na materiál | 4 059 | 4 059 | 0 |
| VS ADRA | Akce Adra den | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Tan.skup.Radka | 20.výročí skupiny | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Praž.filmharm.sbor | Vystoupení u památníku | 10 500 | 10 500 | 0 |
| Sdruž.pro obn.Řepice | Židovské dny | 7 000 | 7 000 | 0 |
| ZUŠ | Na pronájem sálu | 8 875 | 8 875 | 0 |
| Skup.his.šermu | Nákup aparatury | 15 000 | 15 000 | 0 |
| OS Terne Benda | Na mikulášskou | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Celkem transfery |  | 280 194 | 280 194 | 0 |

Kompenzace nájmů tělocvičen v ZŠ							     295 tis. Kč

- město hradí do škol nájem za organizace pečující o mládež

80 tis. Kč -  ZŠ Povážská

87 tis. Kč -  ZŠ Dukelská

87 tis. Kč -  ZŠ Poděbradova

41 tis. Kč -  ZŠ F.L.Čelakovského

OSTATNÍ

MHD

3 659 tis. Kč - provoz MHD prostřednictvím ČSAD ST TRANS

Daň z příjmu PO

24 793 tis. Kč – město je podle ustanovení § 4 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, příjemcem daně z příjmu PO v případě, kdy poplatníkem je sama obec

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

- prostřednictvím Technických služeb Strakonice, s r.o. je provozována na bytových domech, jejichž

majitelem je město Strakonice

Výnosy

12 428 tis. Kč – nájem byty

2 209 tis. Kč – nájem nebyty

538 tis. Kč – nájem dvojnásobek

1 428 tis. Kč – nájem trojnásobek

2 343 tis. Kč – nájem smluvní

547 tis. Kč – nájem jednorázový

15 tis. Kč – telefony

92 tis. Kč – tržby SVJ

49 tis. Kč – smluvní pokuty a penále

181 tis. Kč – úroky

77 tis. Kč – jiné ostatní výnosy

19 907 tis. Kč – výnosy celkem

Náklady

354 tis. Kč – spotřeba energií

5 918 tis. Kč – opravy a údržba

1 985 tis. Kč – ostatní služby (správa majetku, služby, telefony)

26 tis. Kč – daně a poplatky

251 tis. Kč – odpis nedobytných pohledávek

2 314 tis. Kč – ostatní náklady celkem

10 848 tis. Kč -  náklady celkem

9 059 tis. Kč  - hospodářský výsledek

5 257 tis. Kč – odesláno na zálohách do rozpočtu města r. 2007

3 802 tis. Kč – bude odesláno do rozpočtu města r.2008