|  | Město Strakonice |
| --- | --- |
|  | Městský úřad Strakonice |  |
|  | Odbor majetkový |  |
|  | Velké náměstí 2 |  |
|  | 386 01 Strakonice |  |
| Váš dopis zn.: |  |  |
| Ze dne: |  |  |
| Naše č. j.: | MUST/042454/2020MAJ/šv |  |
| Sp. zn.: |  |  |
| Vyřizuje: | Ing. Oldřich Švehla |  |
| Telefon: | 383 700 322 |  |
| E-mail: | oldrich.svehla@mu-st.cz |  |
| Datum: | 14.10.2020 |  |
| Vypraveno: | 15.10.2020 |

##### Výzva k podání nabídky  na realizaci veřejné

##### zakázky  malého rozsahu na služby:

„Technický dozor stavebníka (TDS, TDI) na stavbě:

Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“

Město Strakonice, jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice  č. 968/2020 ze dne 14.10.2020 výzvu o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. k podání nabídky na výkon funkce „Technický dozor stavebníka (TDS, TDI)“ na stavbě: Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“.

- Zadavatel veřejné zakázky

Město Strakonice

zastoupené starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou

IČ : 00251 810

Sídlo : 				Velké nám. č.2, 386 21 Strakonice I.,

tel: 383 351 111, fax: 383 324 535

ve věcech technických:	Ing. Oldřich Švehla – tel. 383 700 322, 606 732 008

2. Vymezení plnění veřejné zakázky

Výkon funkce Technický dozor stavebníka na výše uvedené stavbě po celou dobu trvání stavby.

Předpoklad doby realizace stavby:

| činnost | termín |
| --- | --- |
| Podpis smlouvy (předpoklad do) | 19.10.2020 |
| Předání staveniště | 19.10.2020 |
| Zahájení stavby | Do 3 dnů od předání staveniště |
| Ukončení stavby | 30.11.2020 |

Uvedené termíny jsou předpokladem pro realizaci stavby.

Popis činnosti technického dozoru stavebníka (TDS, TDI) je obecně formulován v §152 a 153 zákona č.183/2006 Sb.- stavebního zákona a zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění – jedná se zejména o tyto výkony:

- seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, projektová dokumentace pro stavební povolení, dále zadávací projektová dokumentace - zpracovatel DSP, DZS je Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ: 42386781 (komunikace, veřejné osvětlení) a JM PROJEKT, s.r.o.,  Družstevní 524, 387 01 Volyně, IČ: 60647884 (SO 301 - kanalizace), s obsahem smlouvy o dílo

- odevzdání staveniště zhotoviteli včetně pořízení zápisu

- výkon technického dozoru – předpoklad min. účasti 3 dny/kalendářní týden (v rozsahu cca 10 hodin/kalendářní týden)

- spolupráce s vybraným koordinátorem bezpečnosti práce

- kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologií, bezpečnosti práce, smluvních podmínek a projektové dokumentace stavby.

- svolávání, účast na kontrolních dnech (dále jen KD) a vedení KD stavby cca 1 x týdně

- kontrola soupisu provedených prací a následné fakturace za provedené práce a jejich předkládání příkazci, který následně provede úhradu těchto faktur

- kontrola dodržování podmínek stanovených ve smlouvě o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a investorem stavby (příkazník Město Strakonice).

- kontrola množství, kvality a postupu prací, zejména těch částí  dodávek, které budou v dalším postupu skryty nebo se stanou nepřístupnými.

- sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté  zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění  příslušných dokladů

- koordinace dodavatelů na staveništi, včetně koordinace s vlastníky nemovitostí, které budou dotčeny rekonstrukcí.

- spolupráce se zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace stavby a pracovníky provádějícími autorský dozor v rámci realizace stavby: Atelier Penta, spol. s r.o., Raisova 1004, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČ: 42386781 (komunikace, veřejné osvětlení) a JM PROJEKT, s.r.o.,  Družstevní 524, 387 01 Volyně, IČ: 60647884 (SO 301 - kanalizace)

- účast při přebírání sjednaných prací od dodavatelů a subdodavatelů

- spolupráce se zhotovitelem k odvrácení nebo omezení případných škod při ohrožení stavby živelnou pohromou

- průběžná příprava podkladů nutných pro odevzdání a převzetí stavby po jednotlivých objektech a částech v návaznosti na předčasné užívání stavby, případně zkušební provoz stavby, a dále na následné kolaudační řízení stavby

- organizační zabezpečení přejímacího řízení objektů a stavby

- bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech týkajících  se realizace stavby

- kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení  příkazci

- kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby   společně s kontrolou termínů sjednaných k odstranění těchto vad a nedodělků

- příprava, zajištění a kompletace podkladů a zabezpečení kolaudačního rozhodnutí

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

- součinnost při odstraňování vad díla v záruční době

S vybraným uchazečem bude uzavřena příkazní smlouva dle Občanského zákoníku o výkonu Technického dozoru stavebníka na stavbě: „Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“

Výzva a projektová dokumentace bude od 16.10.2020 a po dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna na www stránkách města Strakonice s možností přihlášení dalších uchazečů pro podání nabídky „Technický dozor stavebníka (TDS, TDI) na stavbě: Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“ – www adresa: www.strakonice.net.

3. Charakteristika stavby:

Základní popis stavebních úprav:

Hlavním cílem stavebních úprav a modernizace konce ulice Švandy dudáka ve Strakonicích je zlepšení technického stavu místní komunikace, včetně odvodnění a provedení pěší trasy. Součástí je rovněž rekonstrukce kanalizace a provedení nového veřejného osvětlení.

Realizační náklady stavby dle SOD:  4.940.000,- Kč bez DPH.

4. Součinnost zadavatele:

Zadavatel poskytne vybranému uchazeči veškeré potřebné doklady pro řádný výkon dohodnuté funkce, jedno paré projektové dokumentace a další doklady a informace dle potřeby. Zadavatel se bude zúčastňovat všech jednání o této stavbě.

5. Platební podmínky:

Fakturace za sjednanou činnost bude prováděna jedenkrát měsíčně v částkách, které budou stanoveny v příkazní smlouvě dle Občanského zákoníku. Splatnost faktur bude smluvně dojednána na 14 kalendářních dnů.

6. Způsob zpracování nabídky

6.1. Kvalifikace uchazeče

- výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší jak 90 dnů, je-li v nich uchazeč zapsán, doložit neověřenými kopiemi

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné  zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – doložit neověřenými kopiemi,

- osvědčení o autorizaci uchazeče dle zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění – doložit neověřenou kopií. „Autorizace“ vztahující se k předmětu plnění zakázky, tj. autorizovaný technik nebo autorizovaný inženýr pro obor: dopravní stavby a vodohospodářské stavby.

Dále uchazeč předloží seznam referenčních činností pro výkon technický dozor stavebníka  v min rozsahu dle následujícího:

Doložení činnosti výkonu technického dozoru stavebníka pro obdobné stavby (dopravní stavby a vodohospodářské stavby) o celkových investičních nákladech nad  1 mil Kč bez DPH  - min 2 stavby za posledních 5 let.

Zadavatel požaduje předložení referenčních činností formou referenčního listu s podpisem

uvedené stavby.

  - Čestná prohlášení

Uchazeč předloží čestné prohlášení, že se důkladně seznámil s podmínkami výběrového řízení, podmínkami budoucího staveniště, že si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti. Náklady na zpracování a předložení nabídek nese v plném rozsahu uchazeč.

Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé.

(Je možné použít přiložené čestné prohlášení, které stačí podepsat).

  - Cenová nabídka

Podkladem pro zpracování cenové nabídky tato výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu, a dále projektová dokumentace stavby, stavební povolení. Veškeré uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí na  majetkovém odboru MěÚ Strakonice, na základě telefonické domluvy.

V nabídkové ceně musí být zahrnuty  veškeré náklady na činnost  uchazeče.

Nabídková cena  bude  v členění: cena bez DPH, DPH a cena  celkem. Uchazeč v nabídce uvede hodinovou sazbu pro konzultace v rámci přípravy realizace stavby. Tato sazba nebude započítána do celkové ceny díla a nebude předmětem hodnocení.

6.4.  Návrh smlouvy

Uchazeč (příkazník) doplní a podepíše návrh smlouvy, jež je součástí zadávací dokumentace.

7. Hodnocení nabídky:

Jediným hodnotícím kritériem pro výběr příkazníka resp. dodavatele požadovaných činností bude nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bude uvedena bez DPH a vč. DPH v korunách českých za Technický dozor stavebníka.

Uchazeč dále v nabídce uvede hodinovou sazbu pro konzultace s objednatelem při přípravě realizace stavby. Tato sazba nebude součástí nabídkové ceny, a tedy nebude předmětem hodnocení.

8. Místo pro podávání nabídek

Závazné nabídky v písemné formě v jednom vyhotovení a podepsané statutárním zástupcem uchazeče se podávají osobně v sídle zadavatele, v pracovních dnech do podatelny  MěÚ Strakonic s tím, že v Po budou nabídky přijímány od 8:00 hod. do 16:00 hod., v Út a Čt  od 8:00 hod. do 16:00 hod., ve Stř  od 8:00 hod. do 18:00 hod.  a v Pá od 8:00 hod. do 13:00 hod. Poštovní doručení nabídek provedou uchazeči na adresu zadavatele, rozhodující pro zařazení nabídky do zadávacího řízení je příjmové razítko podatelny MěÚ Strakonic s datem a uvedenou hodinou.

Nabídky doručené po tomto datu a hodině nebudou do zadávacího řízení zařazeny.

Nabídky budou podány v uzavřené obálce, na uzavření opatřené razítkem uchazeče a označeném názvem:

NEOTVíRAT Technický dozor stavebníka „Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“

#### 9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta končí 23.10.2020, v 11:00  hodin

10. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Uchazečům, jejichž nabídky byly přijaty do soutěže je  stanovena  lhůta, po kterou jsou svými nabídkami vázáni, a to do termínu 31.12.2020.

11. Výhrady zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu, nevrátit žádnému z uchazečů podanou nabídku, odmítnout všechny nabídky, nevybrat žádnou z předložených nabídek nebo zrušit zadání výzvy.

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

12. Ostatní podmínky a požadavky

- Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce.

- Kompletní nabídka bude datována a opatřena podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka.

- Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena.

-	Projektová dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na  MěÚ Strakonice na majetkovém odboru.

-	Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

#### 13. Další informace a požadavky

Pro případné další informace  se prosím obraťte na MěÚ Strakonice, majetkový odbor -  Ing. Oldřich Švehla, tel: 606 732 008, e- mail: oldrich.svehla@mu-st.cz

V Strakonicích dne 15.10.2020

…………………………..

Ing. Jana Narovcová, v.r.		otisk úředního razítka

vedoucí odboru

### Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:

# Technický dozor stavebníka (TDS, TDI) na stavbě:

# „Rekonstrukce konce ulice Švandy dudáka, Strakonice“

# Údaje o uchazeči

| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) |  |
| Právní forma |  |
| IČ |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

# Cenová nabídka

| Nabídková cena díla bez DPH |  | Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH |  | Kč |
| Celková cena včetně DPH |  | Kč |

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Čestné prohlášení

Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé,

- jsem se seznámil s podmínkami výběrového řízení, s podmínkami budoucího staveniště

- jsem si před podáním nabídky vyjasnil všechna případná sporná ustanovení, technické nejasnosti.

V ………………….. dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

uchazeče (oprávněného zástupce)